Извещение о проведении запроса котировок

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:

«Реконструкция канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславской средней общеобразовательной школе».

Дата: 02  июля 2009г.

Место размещения извещения:

официальный сайт администрации Костромской                                                                                       области        www. goszak.region.kostroma.net                                                                                                                            и сайт администрации Судиславского                                                                                                муниципального   района  www.sudislavladm.narod.ru

Наименование Заказчика: МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа.

Почтовый адрес: 157860 Костромская обл., п.Судиславль, ул. Октябрьская, д.23

Адрес электронной почты: betal@kostroma.ru

тел. 8-494-33-9-76-81           факс 8-494-33-9-84-76                                                                                     _

Источник финансирования заказа: Средства районного бюджета

Форма котировочной заявки (приложение №1)

| Наименование | Характеристика | Максимальная цена единицы |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславской средней общеобразовательной школе | Прокладка трубопроводов канализации диаметром 50мм – 216м. Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 20мм – 145м. Прокладка трубопроводов водоснабжения диаметром 25мм – 62м. Установка раковин – 37 шт. Смесители – 37 шт. | 281861 руб. |

Место выполнения работ:  Костромская обл., п.Судиславль, ул. Октябрьская, д.23

Срок выполнения работ: до 15 августа 2009 года

Структура цены: Цена указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей

Место подачи котировочных заявок: Костромская обл., пос.Судиславль, ул.Советская, д.2. Администрация Судиславского муниципального   района, комитет по экономике и прогнозированию

Срок подачи котировочных заявок: с 03.07.2009г по 13.07.2009г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:  13.07.2009г. 16ч.30 мин.

Срок оплаты выполненных работ: Аванс в размере до 30% от суммы контракта. Оплата за выполненные работы производится согласно представленным актам выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с учётом ранее выплаченного аванса.

Условия оплаты выполненных работ:   безналичный расчет

Срок подписания победителем мун.контракта:   не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «    »                  2008г.

Кому                                                                                                                  ______________

От кого:

Наименование юридического лица:                                                                                      _

Место нахождения: _____________________________             ______________________

Банковские реквизиты:   _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица______________________________________

Место жительства __________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ на общую сумму __________ руб.

| Наименование | Характеристика | Стоимость, руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

Место выполнения работ: ___________________________________________________.

Цена указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки выполнения работ: ___________________________________________________.

Условия оплаты выполненных работ: _________________________________________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с заявленными сроками выполнения работ  и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

_______________________               _________________________________________________.

(подпись, печать)                                                                                 (должность)

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт                                                                                                                                      на выполнение работ по объекту: Реконструкция канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславской средней общеобразовательной школе.

п.Судиславль                                                                                              ______  _______________2009г.

МОУ Судиславская средняя общеобразовательная школа, в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лебедевой Л.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны и  _____________

_____________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________,

действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с протоколом заседания котировочной комиссии №________ от ____________________________2009г. заключили  настоящий муниципальный контракт (в дальнейшем – «Контракт») о нижеследующем:

Глава 1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется выполнить работы в установленные пунктом 2.1.2. Контракта сроки, в соответствии со сметной документацией, утвержденной в установленном порядке и являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется их принять и оплатить.

  - Под принятыми в Контракте терминами следует понимать:

«Работы» - выполняемые Подрядчиком действия по реконструкции канализационных и водопроводных сетей по адресу: Костромская область, п.Судиславль, ул.Октябрьская, д.23 в соответствии со сметной документацией.

Глава 2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Качественно выполнить работы указанные в п.1.2. Контракта. Срок предоставления гарантий качества работ 1,5 года со дня подписания акта выполненных работ.

2.1.2. Выполнить Работы до _________________________2009 года. Работы могут быть выполнены досрочно.

2.1.3. Исправить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от условий настоящего контракта, ухудшившие качество работ, в срок, дополнительно согласованный сторонами.

2.1.4. Подрядчик принимает на себя ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил охраны труда и техники безопасности во время проведения работ на объектах Заказчика.

2.1.5. Устранять все возникшие по вине Подрядчика недостатки и недоделки в течение всего срока предоставления гарантий качества.

2.2. Подрядчик вправе:

Не приступать к выполнению работ, приостановить работы и потребовать возмещения убытков в случае, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему контракту препятствует выполнению работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить работу Подрядчика  в порядке, согласованном в главе 3 настоящего контракта.

2.3.2. Принять результат работы Подрядчика в соответствии с главой 4 настоящего контракта.

2.3.3. Обеспечить специалистам Подрядчика беспрепятственный доступ в места проведения работ, в период их выполнения, а также  в течение гарантийного периода.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время в рабочие часы Подрядчика проверять ход и качество выполняемых работ.

2.4.2. Потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ, или темпы выполнения ставят под сомнения завершение работ к сроку указанному в пп. 2.1.2.

Глава 3 . Цена контракта и порядок расчетов.

3.1. Цена контракта составляет _____________ рублей.

Источники финансирования заказа: районный бюджет.

Финансирование осуществляется по мере поступления денежных средств из районного бюджета.

3.2. Заказчик в течение 10-ти рабочих дней с момента подписания контракта  перечислят на расчетный счет  подрядчика предоплату в размере 30% от суммы, указанной в пункте 3.1., т.е. ______________ рублей.

Окончательный расчет осуществляется по факту выполнения всего объема  работ после подписания акта приемки выполненных работ в течение 10 рабочих дней, с даты получения заказчиком счета-фактуры от подрядчика.

3.3. Все платежи осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика согласно его банковским реквизитам, указанным в настоящем Контракт. В случае каких-либо изменений в реквизитах Подрядчика или Заказчика, совершающая изменения Сторона должна в течение 3-х (трех) дней известить другую Сторону в письменной форме.

3.4. Форма расчетов - безналичная, платежными поручениями.

3.5. Обязательства по платежу считаются исполненными Сторонами в момент поступления денежных средств на корреспондентский счет банка другой Стороны. Датой оплаты Контракта является дата полной платы 100% «Общей стоимости» Контракта.

3.6. Цена Контракта является фиксированной на протяжении всего срока выполнения контракта.

Глава 4. Приемка результатов работы.

4.1. После осмотра  и оценки Заказчиком результатов выполнения работ Подрядчик в  течение 3-х (трех) дней направляет в адрес Заказчика акт приемки работ, который Заказчик обязан подписать в течении 3–х  (трех) дней с дня получения. Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению работ считается дата подписания акта приемки работ. Акт приемки может оформляться на весь объем работ и должен быть подписан обеими сторонами.

4.2. При обнаружении недостатков в работе  Заказчик должен заявить об этом Исполнителю и отразить свои замечания в акте приемки  либо в специально составленном документе, являющимся неотъемлемой частью акта. При отказе от подписания  акта приемки  одной из Сторон  об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшейся стороной непосредственно в акте приемки работ.

4.3. Подрядчик обязуется устранить по требованию Заказчика за свой счет все выявленные при приемке работ недостатки в дополнительно согласованный Сторонами срок, если Сторонами не будет согласовано соразмерное уменьшение цены работы или возмещение Подрядчиком расходов Заказчика, связанных с устранением выявленных недостатков.

Глава 5. Гарантийные обязательства.

5.1. В течение гарантийного  срока Подрядчик своими силами и средствами устраняет выявленные недостатки и недоделки Работ.

5.2. Гарантия не распространяется на любые недостатки, возникшие в результате:

1. Форс-мажорных обстоятельств.

2. Механических повреждений, произошедших по любым причинам, кроме случаев вины Исполнителя.

Глава 6. Разрешение споров.

6.1. Все споры по исполнению Контракта решаются сторонами путем переговоров. При не достижении сторонами согласия, споры разрешаются в арбитражном суде Костромской области.

6.2. В период рассмотрения иска арбитражным судом исполнение  Контракта должно продолжаться за исключением части Контракта, к которой относятся споры, подлежащие разрешению в ходе судебного разбирательства.

Глава 7. Ответственность сторон.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации.

7.2. За нарушение сроков окончания выполнения работ, подтвержденное обеими сторонами в письменном виде, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 %  от стоимости контракта за каждый день просрочки окончания выполнения работы, если только такая просрочка не вызвана неисполнением своих обязательств Заказчиком.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пений. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер таких пений устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней   ставки рефинансирования Центрального банка  Российской Федерации от цены контракта. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие неопределимой силы или по вине Подрядчика.

Глава 8. Прочие условия.

8.1. Все Приложения Контракта являются его неотъемлемой частью.  Названия глав используются  исключительно для удобства и не влияют на толкование содержания настоящего Контракта.

8.2. Со дня заключения Контракта вся предшествующая переписка и переговоры по контракту теряют силу.

8.3. Дополнения или изменения пунктов настоящего Контракта вступают в законную силу при условии подписания уполномоченными представителями обеих Сторон соответствующих документов.

8.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Контракту третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.

8.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик ИНН 4427000352 КПП 442701001 УФК по Костромской области. Финансовый отдел администрации Судиславского муниципального района Костромской области (МОУ Судиславская СОШ) р/с 40204810600000000039 ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г.Кострома БИК 043469001 |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

10. Подписи и печати Сторон

_____________________ /Л.Г.Лебедева/                                 _________________________________

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| Смета на сумму: | 231 192 | руб. | Смета на сумму: | 231 192 | руб. |
| ________________ /______________________ / | ________________ /______________________ / |
| «______»____________________ 200__г. | «______»____________________ 200__г. |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33/07-05-09 |
| (Локальный сметный расчет) |
| на реконструкцию канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславская СОШ |
| Сметная стоимость: | 231.192 | тыс. руб. |
| монтажных работ: | 2.008 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 0.804 | тыс.чел.ч |
| Составлена в базисных ценах на 01. г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ТЕР-2001 Костромская область"" |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | Общая стоимость, руб. | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины |
|  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е16-04-001-1 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м | 2.16 | 877.03 | 12.86 | 1 894 | 1 385 | 28 | 73.876 | 159.57216 |
|  |  |  | 641.24 | 0.28 |  |  | 1 | 0.023 | 0.04968 |
|  | Вычт.ресурсы: С300-9660:[ C5-(3893.20=39.01*99.8) ] |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 2. | С300-9660-01 Трубы полипропиленовые безнапорные для канализации диаметром 50 мм, м | 216 | 9.76 |  | 2 107 |  |  |  |  |
|  | Объем: (2.16)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.17 |
| 3. | П-1. Отводы полипропиленовые для безнапорной канализации диаметром 50 мм, шт. | 70 | 3.05 |  | 213 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.17 |
| 4. | П-2. Тройники полипропиленовые для канализации диаметром 50мм, шт. | 27 | 5.12 |  | 138 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 5. | П-3. Муфта полипропиленовая диаметром 50 мм, шт. | 61 | 4.91 |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 6. | Е16-04-002-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м | 1.45 | 4 164.37 | 1 565.82 | 6 038 | 2 754 | 2 270 | 218.776 | 317.2252 |
|  |  |  | 1 898.97 | 182.26 |  |  | 264 | 15.433 | 22.37785 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 7. | С530-0064 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, 10 м | -13.036 | 49.20 |  | - 641 |  |  |  |  |
|  | Объем: (1.45)*(-8.99) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | П-4. Трубы полипропиленовые для холодной и горячей воды PN20 диаметром 20мм, м | 145 | 5.53 |  | 801 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 9. | Е16-04-002-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м | 0.62 | 3 251.17 | 964.92 | 2 016 | 926 | 598 | 172.086 | 106.69332 |
|  |  |  | 1 493.71 | 111.37 |  |  | 69 | 9.43 | 5.8466 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 10. | С530-0041 Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм, 10 м | -5.76 | 59.60 |  | - 343 |  |  |  |  |
|  | Объем: (0.62)*(-9.29) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | П-5. Трубы полипропиленовые для холодной и горячей воды PN 20 диаметром 25мм, м | 62 | 8.60 |  | 533 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 12. | С530-9001-041; Тройники переходные полипропиленовые наружным диаметром 25х20х25мм, шт. | 37 | 2.05 |  | 76 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 13. | С530-9001-021; Муфта разъемная внутренняя резьба диаметром 20х1/2"мм, шт. | 37 | 26.20 |  | 969 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 14. | С530-9001-023; Муфта разъемная наружняя резьба диаметром 20х3/4"мм, шт. | 37 | 25.59 |  | 947 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 15. | С530-9001-022; Колено обводное диаметром 20мм, шт. | 5 | 3.28 |  | 16 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 16. | Е16-05-001-1 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, шт. | 37 | 112.47 | 4.21 | 4 161 | 497 | 156 | 1.6905 | 62.5485 |
|  |  |  | 13.42 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 17. | П-6. Фасонные детали труб из полипропилена для водоснабжения:кран шаровой диаметром 20 мм, шт. | 37 | 36.23 |  | 1 341 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 18. | Е17-01-005-1А Установка моек на одно отделение, 10 компл. | 3.7 | 288.18 | 20.68 | 1 066 | 621 | 77 | 19.918 | 73.6966 |
|  |  |  | 167.70 | 1.77 |  |  | 7 | 0.1495 | 0.55315 |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 19. | П-7. Мойка стальная эмалированная 500х500;500х600, шт. | 37 | 113.81 |  | 4 211 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 20. | П-8. Сифон гофрированый для мойки и умывальника, шт. | 37 | 7.57 |  | 280 |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 21. | П-9. Кронштейн для умывальника, шт. | 74 | 11.46 |  | 848 |  |  |  |  |
|  | Объем: 37*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поправки: C5: /4.14 |
| 22. | Е17-01-002-3А Установка смесителей, 10 шт. | 3.7 | 87.02 | 2.21 | 322 | 251 | 8 | 8.05 | 29.785 |
|  |  |  | 67.78 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 23. | С300-0628 Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, комплект | 37 | 106.00 |  | 3 922 |  |  |  |  |
| 24. | Е16-07-003-3 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм, врезка | 1 | 115.38 | 5.62 | 115 | 45 | 6 | 5.129 | 5.129 |
|  |  |  | 44.52 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 25. | Е16-07-004-1 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм, врезка | 1 | 145.34 | 0.94 | 145 | 60 | 1 | 8.1075 | 8.1075 |
|  |  |  | 60.48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
| 26. | Е16-07-005-1 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м | 2.07 | 113.69 | 51.19 | 235 | 121 | 106 | 5.7615 | 11.926305 |
|  |  |  | 58.65 |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем: 145+62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 31 710 | 6 660 | 3 250 |  | 774.68359 |
|  |  |  |  |  |  |  | 341 |  | 28.82728 |
|  | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 008 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 2 008 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 665 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  | 8 665 |  |  |  |  |
|  | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 21 037 | 6 660 | 3 250 |  | 774.68359 |
|  |  |  |  |  |  |  | 341 |  | 28.82728 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 1, 6, 9, 16, 18, 22, 24-26) |  |  |  | 8 065 |  |  |  |  |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 1, 6, 9, 16, 18, 22, 24-26) |  |  |  | 4 943 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - |  |  |  | 34 045 |  |  |  |  |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 44 718 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  | 8 065 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  | 4 943 |  |  |  |  |
|  | Всего по смете в текущем уровне цен с индексом на 2 квартал 2009 года к= | 5,17 |  |  | 231 192 |  |  |  |  |

| Составил: | Долотова Л.С |
| --- | --- |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |
| Проверил: | Соловьёва В.М |
|  | (должность, подпись, Ф.И.О) |

| Форма № 1 |
| --- |
| Заказчик |  |
| «Утвержден» | «____»___________ 20__г. |
| Сметная стоимость | 281.861 | тыс. руб. |
| «____»___________ 20__г. |
| СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| п.Судиславль, ул.Октябрьская,18 Судиславская Средняя общеобразовательная школа |
| Составлен в ценах по состоянию на 05.2009 г. |

| Номер по порядку | Номера сметных расчетов и смет Обоснование | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33/07-05-09 | реконструкцию канализационных и водопроводных сетей в МОУ Судиславская СОШ | 42.710 | 2.008 |  |  | 44.718 |
|  |  | ИТОГО: | 42.710 | 2.008 |  |  | 44.718 |
|  | ГСНр 81-05-01-2001 таблица 1 п.2.4. | ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - (%=0,3) | 0.128 | 0.006 |  |  | 0.134 |
|  |  | ИТОГО: | 42.838 | 2.014 |  |  | 44.852 |
|  | ГСНр 81-05-02-2001 таблица 2 п.2.4. | УДОРОЖАНИЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - (%=0.99) | 0.424 | 0.02 |  |  | 0.444 |
|  |  | ИТОГО: | 43.262 | 2.034 |  |  | 45.296 |
|  | МДС 81-1.99 | НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ- (%=2) | 0.865 | 0.041 |  |  | 0.906 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | 44.127 | 2.075 |  |  | 46.202 |
|  |  | Всего по смете в текущем уровне цен с индексом на 2 квартал 2009 года к=5,17 | 228.137 | 10.728 |  |  | 238.865 |
|  |  | НДС 18 % | 41.065 | 1.931 |  |  | 42.996 |
|  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ НДС | 269.202 | 12.659 |  |  | 281.861 |

| Составил: | Долотова Л.С |
| --- | --- |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |
| Проверил: | Соловьева В.М. |
|  | (подпись, Ф.И.О.) |