Извещение о проведении запроса котировок

на право заключения муниципального контракта на

выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Ремонт кровли из асбестоцементных листов МОУ Жваловская НШ-ДС»

Дата: 30  сентября 2008г.

Место размещения извещения:

сайт администрации Костромской

области -  www.region.Kostroma.net

Наименование Заказчика: Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Жваловская начальная школа – детский сад.

Почтовый адрес: 157860  , Костромская обл., Судиславский район, д.Жвалово,     ул.Кашинцева, 15.

Адрес электронной почты: betal@kostroma.ru

тел. 8-494-33-9-73-09           факс 8-494-33-9-84-76                                                                                     _

Источник финансирования заказа: Средства местного бюджета

Форма котировочной заявки (приложение №1)

| Наименование | Характеристика | Максимальная цена единицы |
| --- | --- | --- |
| Ремонт кровли из а/ц. листов МОУ Жваловская НШ-ДС | Замена покрытия кровли из а/ц. листов- 426м2, частичная смена обрешотки, замена слуховых окон, частичная замена кобылок- 20 штук. | 239389руб. |

Место выполнения работ:  Костромская обл., Судиславский район, д.Жвалово, ул.Кашинцева, д.15

Срок выполнения работ: октябрь 2008г

Структура цены: Цена указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей

Место подачи котировочных заявок: Костромская обл., пос.Судиславль, ул.Советская, д.2. Администрация Судиславского муниципального   района, комитет по экономике и прогнозированию

Срок подачи котировочных заявок: с  01. 10. 2008г. по 09.10. 2008г.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:   09.10. 2008г. 16ч.30мин.

Срок оплаты выполненных работ: Аванс в размере до 30% от суммы контракта. Окончательный расчёт в I квартале 2009 года. Оплата за выполненные работы производится согласно представленным актам выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости работ и затрат (форма КС-3) с учётом ранее выплаченного аванса.

Условия оплаты выполненных работ:   безналичный расчет

Срок подписания победителем мун.контракта:   не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата: «    »                  2008г.

Кому                                                                                                                  ______________

От кого:

Наименование юридического лица:                                                                                      _

Место нахождения: _____________________________             ______________________

Банковские реквизиты:   _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество физического лица______________________________________

Место жительства __________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ на общую сумму __________ руб.

| Наименование | Характеристика | Стоимость, руб. | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |

Место выполнения работ: ___________________________________________________.

Цена указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Сроки выполнения работ: ___________________________________________________.

Условия оплаты выполненных работ: _________________________________________.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с заявленными сроками выполнения работ  и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

_______________________               _________________________________________________.

(подпись, печать)                                                                                 (должность)

ПРОЕКТ

Муниципальный  контракт №

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Ремонт кровли из асбестоцементных листов МОУ Жваловская НШ-ДС»

п. Судиславль                                                                                                  «       »                        2008г.

Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Жваловская начальная школа – детский сад, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ананьевой Марины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________, в лице ____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий контракт по результатам оценки котировочных заявок (протокол № __ от___________  200 г.) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик  поручает, а  Подрядчик  принимает на себя  подряд на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Ремонт кровли из асбестоцементных листов МОУ Жваловская НШ-ДС» (в дальнейшем «Объект») в соответствии с условиями настоящего контракта, действующими строительными нормами и правилами и проектной документацией, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта собственными силами или силами привлекаемых Подрядчиком субподрядных организаций в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, с учетом возможных изменений объема работ.

1.3. Подрядчик  обязуется завершить реконструкцию и сдать работы  Заказчику  по акту сдачи-приемки работ.

2.Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость строительно-монтажных работ Объекта определена расчётом начальной цены контракта (Приложение №1) и на момент подписания настоящего Контракта составляет:

в текущем уровне цен – _______ руб., в т.ч. НДС – _______ руб.

2.2. Цена включает полную стоимость выполняемых работ, определенную сметой с учетом стоимости транспортных расходов по доставке материалов, оборудования, строительной техники, затрат по доставке рабочих до объекта, командировочных расходов, страхование ответственности, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на  10% предусмотренных контрактом объёмов работ при изменении потребности в работах на выполнение или при выявлении потребности в дополнительном объёме  работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

2.4. Источники финансирования  реконструкции Объекта на 2008-2009 годы - местный бюджет.

2.5. Заказчик  до начала производства работ выплачивает Подрядчику аванс на приобретение  материалов, деталей и конструкций в размере до 30 % от суммы контракта. Окончательный расчёт в I квартале 2009 года.  Аванс отрабатывается  Подрядчиком   и  засчитывается в счет оплаты за выполненные работы.

2.6.  Подрядчик  ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца представляет Заказчику акт сверки по выполненным и оплаченным работам по данному объекту.

2.7. При возникновении в процессе реконструкции Объекта необходимости выполнения работ, не предусмотренных утверждаемой проектно-сметной документацией  Подрядчик  обязан согласовать их с  Заказчиком в письменной форме до начала производства этих работ.

3. Сроки выполнения работ

Начало работ:   после подписания муниципального контракта.

Окончание работ: до 01.11. 2008г.

4. Сдача и приемка работ

4.1.  Подрядчик  ежемесячно, до 25 числа, представляет  Заказчику справку о стоимости работ и затрат (форма КС-3) и акты приемки выполненных   работ (форма КС-2),   а также       исполнительную документацию, относящуюся к выполненному объему работ.  Заказчик  принимает  от Подрядчика представленные документы и после их подписания  производит оплату выполненных работ в соответствии с п.2.6. настоящего  Контракта  с зачетом сумм ранее выданных авансов.  Расчеты производятся денежными средствами.

4.2. При наличии у  Заказчика  обоснованных замечаний к представленным документам  Заказчик  возвращает их  Подрядчику  для внесения изменений.

4.3. Приемка законченных строительных работ  Объекта осуществляется комиссией, создаваемой  Заказчиком  в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами,  действовавшими на дату его подписания.

4.4. Дефекты, обнаруженные на объекте в процессе строительных работ    и в течение гарантийного срока, допущенные по вине  Подрядчика, устраняются  Подрядчиком  за свой счет и в сроки, установленные  Заказчиком. При не устранении  Подрядчиком  дефектов в установленный  Заказчиком  срок  Заказчик  имеет право устранить эти дефекты своими силами за счет  Подрядчика .

4.5.  Работы, выполненные  Подрядчиком с дефектами, с нарушением строительных норм и правил или с отклонениями от утвержденной проектно-сметной документации Заказчиком  не оплачиваются до устранения нарушений. Если нарушения будут обнаружены после оплаты выполненных работ, то объемы этих работ снимаются  Заказчиком с выполнения, а денежные средства в бесспорном порядке удерживаются с  Подрядчика  при последующих расчетах до устранения нарушений.

4.6. При сдаче работы  Заказчику   Подрядчик  обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого  Заказчика  и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.7.  Подрядчик  передает  Заказчику  за 10 дней до начала приемки законченного строительства  объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации в т.ч. сертификаты, паспорта на материалы.

5. Обеспечение Объекта  материалами и оборудованием

5.1.  Подрядчик  принимает на себя обязательство обеспечить Объект  строительными  материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

5.2.  Подрядчик  обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на  Объект  материалов и оборудования.

5.3. Все поставляемые для строительных работ  материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

5.4.  Подрядчик  несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Контракта материалов, оборудования и выполненных объемов СМР до подписания акта приемки законченной реконструкции  Объекта.

5.5. В случае утери, порчи, разукомплектования оборудования, поставленного на  Объект,  Подрядчик  производит его восстановление или повторную комплектацию за свой счет самостоятельно и своевременно.  Подрядчик также за свой счет восстанавливает поврежденные или утраченные конструкции, материалы и изделия, оплаченные  Заказчиком.

6. Обязанности сторон

  - По настоящему Контракту Подрядчик  обязан:

    - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, строительную технику.

    - Выполнить все строительные работы  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, и сдать  Объект   Заказчику  в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормативную эксплуатацию.

    - Возводить своими  силами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, изделий, оборудования и временных сооружений для выполнения работ по настоящему Контракту.

    - Обеспечить:

- Производство работ в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

- Выполнение на  Объекте  необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности;

- Содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории.

6.1.5. Согласовать с органами государственного надзора порядок  ведения работ на  Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

6.1.6. Вывезти в 30-дневный срок со дня подписания акта о приемке завершенных строительных работ    Объекта  за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество и строительный мусор.

6.1.7. Извещать  Заказчика  за 7 дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ.   Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после приемки  Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы были выполнены без предупреждения  Заказчика, Подрядчик  обязан за свой счет вскрыть любую часть работ согласно указанию  Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.8. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителя Заказчика.

6.1.9. Немедленно известить  Заказчика  и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для  Заказчика  последствий угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо увеличивающих сроки завершения работ.

6.1.10. Нести ответственность перед  Заказчиком  за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

6.1.11. Передать по окончании строительных работ  Объекта  Заказчику  исполнительную документацию на выполненные  строительно - монтажных  работ, в том числе исполнительные съемки, акты на скрытые работы, сертификаты, паспорта на материалы и оборудование.

6.1.12. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения муниципального контракта в форме договора страхования ответственности.

6.2. По настоящему Контракту  Заказчик  обязан:

6.2.1.  Передать  Подрядчику  в 10-ти дневный срок с даты подписания настоящего Контракта утвержденную проектно - сметную документацию, соответствующую требованиям строительных норм и правил.

6.2.2. Передать Подрядчику в 10-ти дневный срок со дня подписания настоящего Контракта  строительную площадку, пригодную для производства работ.

6.2.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком работ в сроки и объёмах поступившего финансирования.

6..2..4. Для выполнения работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, получить разрешение эксплутационной организации и обеспечить  надзор за выполнением указанных работ.

6.2.5.  Осуществлять контроль и технический надзор за строительством в соответствии с п. 4.1.  настоящего Контракта.

7. Гарантии качества выполненных работ

  - Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные  Подрядчиком  по договору.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации  Объекта  и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ составляет 2 года с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительства  объекта.

  - Если в период течения гарантийного срока эксплуатации  Объекта  обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то  Подрядчик  обязан их устранить за свой счет и в установленные  Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2-х дней со дня получения письменного извещения  Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

  - При отказе  Подрядчика  от составления или подписания акта обнаружения дефектов  Заказчик  составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, с отнесением затрат на ее проведение на  Подрядчика.

8. Ответственность Сторон

8.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены недовыполненных работ за каждый день просрочки.

8.2. При несвоевременном устранении дефектов Подрядчиком, Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты своими силами, и кроме того взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5% от стоимости работ по устранению дефектов.

8.3. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных нарушений.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ действующей на день уплаты неустойки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательства связано с наступлением форс-мажорных обстоятельств.

8.6. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем контракте, применяется в соответствии с нормами законодательства РФ.

9. Разрешение споров между Сторонами

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

9.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спорные вопросы разрешаются арбитражным судом в порядке установленном действующим законодательством РФ.

10.  Расторжение Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в случае:

- систематического нарушения сторонами обязательств, принятых по настоящему Контракту;

- аннулирования лицензий, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства,  лишающих Исполнителя права на производство работ.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спорные вопросы разрешаются арбитражным судом  Костромской области, в порядке установленном действующим законодательством РФ.

11. Дополнительные условия

11.1.  В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим  законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.3. После подписания сторонами настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к исполнению настоящего Контракта либо его подготовки, теряют силу.

11.4. Подрядчик имеет право передавать третьим лицам исполнение своих обязательств без письменного разрешения  Заказчика  и несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору его субподрядчиками.

11.5. Контракт подписан в  2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста Жваловская начальная школа – детский сад. Костромская обл., Судиславский район, д.Жвалово, ул.Кашинцева, д.15 ИНН 4427002871 КПП 442701001 р/сч.40204810600000000039 УФК по Костромской обл. финансовый отдел администрации Судиславского муниципального района Костромской обл. БИК 043469001 | Подрядчик |
| --- | --- |

13. Подписи и печати Сторон

| Заказчик ___________________________М.А.Ананьева | Подрядчик _________________________________________ |
| --- | --- |

| РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ "Ремонт кровли из асбестоцементных листов МОУ Жваловской НШ-ДС" |
| --- |
| № сметных расчетов | Наименование объектов, работ, затрат согласно СМР | Сметная стоимость в базовых ценах 2001 г. тыс.руб (ТЕР) | Индекс удорожания на 2 кв.2008 г. | Договорная цена |
|  |  | СМР | Времен. здания и сооруж. 1,44% | Зимнее удорожание 2,2% | Итого СМР | Непредвид. расходы 1% | Всего | Прочие (коман. расходы) | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |
|  | СМР | 35,622 | 0,513 | 0,795 | 36,930 | 0,369 | 37,299 |  | 37,299 | 4,85 | 180,90015 |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие |  |  |  |  |  |  | 7,5 |  |  | 7,500 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,400 |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,912 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,312 |
| Лимит 2008 года:местный бюджет-80 тыс.руб; |
| Договорная цена 222,312-80=142,312*1,12=159,389+80=239,389 тыс.руб. |
| где 112%-дефлятор 2008 г. к 2009 г. |
| Составил:ведущий специалист кап.строительства администрации Судислаского муниципального района Л.С.Долотова |