В 2009 году в капитальном ремонте по 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» участвовало 23 многоквартирных дома, в том числе 2 дома дополнительно включенных в связи с экономией средств. На реализацию программы выделено 18,75 млн.руб., в т.ч. 16,6 млн.руб. средства Фонда, 1,22 млн.руб. – средства областного бюджета, 937 тыс.руб. средства собственников. На всех 23 домах выполнен ремонт кровли, на 4 домах отремонтированы фасады, в 1 доме система водоснабжения и в 2 домах ремонт подвальных помещений. По состоянию на 24.12.2009г. все работы завершены.

ул. Мичурина, 23 (ремонт кровли и фасада)