Администрация Судиславского муниципального района

Костромской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

о ходе реализации и оценки муниципальной программы

Наименование                   «Энергосбережение и повышение энергетической

муниципальной                эффективности Судиславского муниципального

программы                        района Костромской области на 2014 – 2020 годы».

Ответственный                    Администрация Судиславского муниципального

исполнитель                         района (отдел строительства, архитектуры,

градостроительства и ЖКХ)

Исполнитель                      Специалист отдела САГ и ЖКХ  администрации

Судиславского муниципального района

В. М.  Соловьева

тел. 8 (494 33) 2-14-30

п.Судиславль — 26.02.2016г

1.  Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в в муниципальную программу за отчетный период.

В течении  2015 года вносились изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области на 2014 – 2020 годы» . (Постановление Администрации Судиславского муниципального района от 25.12.2015 №221 «О внесении изменений в постановление администрации Судиславского муниципального района от 29.08.2014  №115»)

2. Результаты реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области на 2014 – 2020 годы»

Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области на 2014 – 2020 годы» на 2015 год запланированы следующие мероприятия по энергоэффективности в муниципальном секторе.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии |
| 1.1. | Подготовка кадров в области энергосбережения и обеспечение доступа потребителей к информации по энергосбережению | Ед. | 27 |
| 1.1.1. | Принятие программных мероприятий в области энергосбережения в муниципальном секторе | % | 50 |
| 1.1.2 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) организаций с участием муниципального образования | Ед. | - |
| 2 | Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов |
|  | Реализация комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в муниципальном секторе: - проведение обязательных эненргетических обследований; - замена светильников на энергосберегающие; -замена оконных блоков; -установка приборов учета; - замена трансформаторов тока; - замена насосов; - ежегодное обучение ответственных лиц за энергохозяйство; - утепление окон, установка входных дверей; - замена котлов устаревшего типа; - промывка систем центрального отопления; - утепление фасадов (ремонт стен); - энергоаудит | Тыс.руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. Тыс. Руб. | 336,199 30,5 50,408 134,67 61,661 2,4 0 11,7 24,86 0 0 0 20 |
| 3 | Учет энергетических ресурсов |
|  | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности муниципальной сферы | % | 97 |
| 4 | Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования |
|  | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в организациях с участием муниципального образования | % | 70 |
|  | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
|  | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | КВт.ч. | 66,1 |
|  | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м общей площади) | Гкал | 2,58 |
|  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3 | 3,6 |
|  | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы. | % | 0 |
|  | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями. | Ед. | 0 |

3. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области на 2014 – 2020 годы»

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено (тыс.руб.) | Фактическое поступление средств (тыс. руб.) | Фактическое выполнение (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии | Всего | 42,2 | 0 | 0 |
|  | -Федеральный бюджет - бюджет района - внебюджетные источники | 0 42,2 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов | Всего | 212,338 | 156,27 | 156,27 |
|  | -Федеральный бюджет - бюджет района - внебюджетные источники | 0 212,338 0 | 0 156,27 0 | 0 156,27 0 |
| Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | Всего | 20 | 0 | 0 |
|  | -Федеральный бюджет - бюджет района - внебюджетные источники | 0 20 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| Учет энергетических ресурсов | Всего | 61,661 | 47,5 | 47,5 |
|  | -Федеральный бюджет - бюджет района - внебюджетные источники | 0 61,661 0 | 0 47,5 0 | 0 47,5 0 |

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области на 2014 – 2020 годы»

Программой запланировано два показателя:

1.Подготовка кадров в сфере энергосбережения;

2.Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов.

Кф1 = 27

Кпл1 =27

Кф2 = 5

Кпл2 =5

Э = Кф1/ Кпл1+ Кф2/ Кпл2

Э = 27/27+5/5=2

Э = 2

Следует, что эффективность программы в 2015 году умеренная

5. Предложения по дальнейшей реализации рограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Судиславского муниципального района Костромской области на 2014 – 2020 годы»

Выполнить все запланированные мероприятия на 2016 год.

Исполнитель:

Специалист отдела САГ и ЖКХ  администрации                         В. М. Соловьева

Судиславского муниципального района

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главы администрации —

заведующая отделом образования

администрации Судиславского

муниципального района                                                             Т.В.Антохина

Заведующий отделом культуры,

молодежи, спорта и туризма                                                      Николайчук Л.С.