Администрация Судиславского муниципального района

Костромской области

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2015 год

о ходе реализации и оценки муниципальной программы

Наименование                      «Развитие автомобильных дорог местного

муниципальной                    значения в Судиславском муниципальном

программы                            районе Костромской области на 2014-2016 годы»

Ответственный                    Администрация Судиславского муниципального

исполнитель                         района (отдел строительства, архитектуры,

градостроительства и ЖКХ)

Исполнитель                        Зав. отделом САГ и ЖКХ

администрации Судиславского

муниципального района О.В.Шипова

тел. 8 (494 33) 2-14-30

п.Судиславль — 26.02.2016 г.

1.  Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в в муниципальную программу за отчетный период.

В 2015 году постановлением администрации Судиславского муниципального района от 15.06.2015г. №107 были внесены изменения в муниципальную программу "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы".

2. Результаты реализации муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы"

Муниципальной программой "Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы" на 2015 год запланировано выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция моста через реку Корба на автомобильной дороге «Подъезд к т/б «Берендеевы поляны» (0,024 км).

Запланированные мероприятия были выполнены в полном объеме.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы"Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы"

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Предусмотрено (тыс.руб.) | Фактическое поступление средств (тыс. руб.) | Фактическое выполнение (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выполнение строительных работ по объекту: «Реконструкция моста через реку Корба на автомобильной дороге «Подъезд к т/б «Берендеевы поляны» (0,024 км) | Всего | 6916 | 1326,2 | 1326,2 * |
|  | дорожный фонд Костромской области | 6541 | 1000 | 1000 |
|  | бюджет района | 375 | 326,2 | 326,2 |

* - фактически работы выполнены на сумму 6521,5 тыс.рублей, но не профинансированы из-за отсутствия средств из областного бюджета

4. Результаты оценки эффективности муниципальной программы"Развитие автомобильных дорог местного значения в Судиславском муниципальном районе Костромской области на 2014-2016 годы"

Программой на 2015 год запланирован только один показатель. Соответственно критерий оценки — 1.

Кф = 1

Кпл =1

Э = 1/1

Э = 1

Следует, что эффективность программы в 2015 году удовлетворительная.

Исполнитель:

Зав. отделом САГ и ЖКХ                                                            О.В.Шипова